# Schéma directeur du projet

## Plateforme intelligente de recherche, consultation et traduction de paroles de chants chrétiens

Version : 1.0
date : août 2026
type : application web
approche : ai-assisted development
cible initiale : afrique francophone
vision à long terme : plateforme internationale dédiée aux chants chrétiens

# 1. Introduction

## 1.1. Contexte

La musique chrétienne occupe une place importante dans les activités religieuses, culturelles et communautaires.

Les chants sont utilisés dans :

- Les cultes ;

- Les temps de louange ;

- Les temps d'adoration ;

- Les réunions de jeunesse ;

- Les répétitions de chorales ;

- Les événements chrétiens ;

- Les moments personnels de prière et de méditation.

Malgré cette utilisation importante, l'accès rapide aux paroles des chants peut être difficile.

Un utilisateur peut connaître :

- Le titre du chant ;

- Le nom de l'artiste ;

- Une partie des paroles ;

- Une mélodie ;

- Quelques mots du refrain ;

Sans nécessairement connaître les informations exactes permettant de retrouver facilement la chanson.

Les plateformes existantes sont généralement généralistes ou ne répondent pas suffisamment aux besoins spécifiques des utilisateurs de chants chrétiens, notamment en afrique francophone.

Le projet consiste donc à développer une plateforme web moderne permettant de rechercher rapidement des chants chrétiens et de consulter les paroles disponibles dans différentes langues.

# 2. Vision du projet

La vision du projet est de devenir :

Une plateforme intelligente permettant à toute personne de retrouver, comprendre et utiliser facilement les paroles de chants chrétiens, quelle que soit sa langue.

La plateforme commencera par une expérience simple :

Rechercher → identifier → consulter

Puis évoluera progressivement vers :

Rechercher → comprendre → traduire → découvrir → sauvegarder → utiliser

# 3. Mission

La mission principale est de faciliter l'accès aux paroles de chants chrétiens grâce à une combinaison de :

- Recherche classique ;

- Recherche intelligente ;

- Intelligence artificielle ;

- Traduction multilingue ;

- Expérience utilisateur moderne ;

- Gestion structurée des contenus ;

- Outils destinés aux artistes et communautés chrétiennes.

# 4. Objectifs stratégiques

## 4.1. Objectif général

Mettre en place une plateforme web rapide, accessible et intelligente permettant de rechercher et consulter des paroles de chants chrétiens.

## 4.2. Objectifs spécifiques

Le système devra permettre :

- De rechercher par titre ;

- De rechercher par artiste ;

- De rechercher par extrait de paroles ;

- De corriger certaines erreurs de saisie ;

- De présenter des résultats pertinents ;

- De consulter les paroles autorisées ;

- De consulter les traductions disponibles ;

- De sauvegarder des chants ;

- De créer un historique ;

- D'améliorer progressivement la recherche grâce à l'ia ;

- De proposer une expérience adaptée aux smartphones.

# 5. Positionnement

Le projet ne doit pas être positionné simplement comme :

« un site de paroles chrétiennes ».

Le positionnement recommandé est :

Le moteur de recherche intelligent des chants chrétiens.

Cette distinction permettra de construire une identité plus forte.

Le projet cherchera particulièrement à valoriser :

- Les artistes africains ;

- Le gospel africain ;

- Les chants francophones ;

- Les chants anglophones ;

- Les chants internationaux ;

- Les contenus multilingues.

# 6. Périmètre du projet

## 6.1. Périmètre initial

La première version comprendra :

- Page d'accueil ;

- Recherche ;

- Résultats ;

- Fiche chanson ;

- Consultation des paroles ;

- Artistes ;

- Catégories ;

- Authentification ;

- Favoris ;

- Administration ;

- Gestion des contenus ;

- Gestion des langues.

## 6.2. Hors périmètre du mvp

Les fonctionnalités suivantes seront développées ultérieurement :

- Reconnaissance vocale avancée ;

- Recherche par mélodie ;

- Synchronisation audio/paroles ;

- Application mobile native ;

- Marketplace ;

- Réseau social ;

- Système avancé de recommandations.

# 7. Principes directeurs

Le développement reposera sur plusieurs principes.

## 7.1. Simplicité

L'utilisateur doit pouvoir retrouver une chanson avec un minimum d'actions.

## 7.2. Mobile first

La majorité des utilisateurs pouvant accéder au service depuis un smartphone, l'interface devra être conçue prioritairement pour les petits écrans.

## 7.3. Performance

La recherche doit être rapide.

## 7.4. Modularité

Chaque fonctionnalité devra être développée comme un module indépendant.

## 7.5. Sécurité

Les données utilisateurs et les accès administrateurs devront être protégés.

## 7.6. Évolutivité

L'architecture devra permettre l'ajout progressif de l'ia et de nouvelles fonctionnalités.

## 7.7. Responsabilité sur les contenus

La plateforme devra respecter les droits d'auteur et les autorisations nécessaires concernant les paroles et leurs traductions.

# 8. Architecture générale

L'architecture cible sera organisée autour de plusieurs couches.

utilisateur

│

▼

┌─────────────────┐

│    frontend     │

│  web / mobile   │

└────────┬────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│    api rest     │

└────────┬────────┘

│

┌─────────────┼─────────────┐

│             │             │

▼             ▼             ▼

auth service   search service  lyrics service

│             │             │

└─────────────┼─────────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│     database    │

└────────┬────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│   search engine │

└────────┬────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│   ai services   │

└─────────────────┘

# 9. Stack technique recommandée

## 9.1. Frontend

### Technologie principale

Next.js + react

Avantages :

- Excellente expérience utilisateur ;

- Architecture moderne ;

- Seo ;

- Rendu serveur ;

- Bonnes performances ;

- Compatible avec les outils ia de développement.

### Interface

- Tailwind css ;

- Shadcn/ui ;

- Lucide icons.

# 10. Backend

### Technologie

Python + fastapi

Pourquoi fastapi ?

- Performant ;

- Moderne ;

- Excellent pour les api ;

- Documentation swagger automatique ;

- Très adapté aux services ia ;

- Facile à connecter avec python et les modèles ml/ia.

Architecture :

Frontend

↓

Fastapi

↓

Services métier

↓

Database / search / ai

# 11. Base de données

### Base principale

Postgresql

Postgresql sera privilégié à mysql pour sa capacité à évoluer vers :

- Recherche avancée ;

- Json ;

- Extensions ;

- Recherche vectorielle ;

- Pgvector.

### Tables principales

Users

Artists

Albums

Songs

Lyrics

Translations

Categories

Favorites

History

Languages

Permissions

# 12. Moteur de recherche

## V1

Recherche postgresql :

- Recherche exacte ;

- Recherche partielle ;

- Recherche plein texte ;

- Indexation.

## V2

Recherche hybride :

Recherche exacte

+

Full text search

+

Recherche sémantique

## V3

Ajout d'un système de ranking intelligent.

# 13. Stack ia

L'intelligence artificielle sera intégrée progressivement.

Il est important de distinguer :

L'ia utilisée pour construire l'application

Et

L'ia intégrée dans l'application.

# 14. Ia utilisée pour le développement

## Ia principale

### Chatgpt / claude code

Rôle :

- Analyse ;

- Architecture ;

- Spécifications ;

- Conception ;

- Développement assisté ;

- Debugging ;

- Documentation ;

- Tests.

## Ide augmenté

### Cursor / vs code

Rôle :

- Développement ;

- Compréhension du repository ;

- Génération de code ;

- Refactoring ;

- Debugging ;

- Création de tests.

## Ia complémentaire

### Claude code

Utilisation :

- Analyse de gros volumes de code ;

- Refactoring ;

- Architecture ;

- Résolution de problèmes complexes.

## Génération ui

### Lovable / v0

Utilisation :

- Prototypes ;

- Interfaces ;

- Composants ;

- Pages.

## Design

### Figma

Utilisation :

- Wireframes ;

- Maquettes ;

- Design system ;

- Prototypes.

# 15. Ia intégrée à l'application

## 15.1. Recherche intelligente

Objectif :

Comprendre l'intention de l'utilisateur.

Exemple :

« chant de sinach qui parle de dieu qui ouvre un chemin »

Le système doit pouvoir identifier des résultats pertinents.

# 16. Embeddings

Les chansons pourront être représentées sous forme de vecteurs.

Chanson

↓

Embedding

↓

Vecteur

↓

Vector database

Technologies possibles :

- Openai embeddings / claude code;

- Gemini embeddings / claude code;

- Modèles open source / claude code.

# 17. Vector database

Pour la première version avancée :

### Postgresql + pgvector

Cette solution est recommandée avant d'introduire une infrastructure supplémentaire.

Si le volume devient très important :

### Qdrant

Pourra être utilisé comme moteur vectoriel spécialisé.

# 18. Traduction ia

La traduction pourra utiliser :

- Deepl ;

- Google cloud translation ;

- Modèles llm ;

- Modèles spécialisés.

Langues prioritaires :

Français

Anglais

Espagnol

Portugais

La plateforme devra clairement identifier si une traduction est :

- Officielle ;

- Fournie par l'auteur ;

- Validée ;

- Générée automatiquement.

# 19. Recherche vocale

Une évolution pourra utiliser :

Whisper

Pour transformer la voix en texte.

Exemple :

Utilisateur parle

↓

Reconnaissance vocale

↓

Texte

↓

Moteur de recherche

↓

Résultats

# 20. Recommandations

Une ia pourra analyser :

- Chansons consultées ;

- Favoris ;

- Artistes ;

- Catégories ;

- Historique.

Pour proposer :

Vous pourriez également aimer

Cette fonctionnalité sera développée après le mvp.

# 21. Outils ia du projet

| Besoin | Outil recommandé |
| --- | --- |
| Analyse | Chatgpt / claude ia |
| Architecture | Chatgpt / claude ia |
| Uml | Chatgpt / claude ia |
| Ui/ux | Figma / claude ia |
| Prototype | Lovable / v0 / claude ia |
| Développement | Cursor / vs code |
| Refactoring | Claude code |
| Autocomplétion | Github copilot claude code |
| Recherche ia | Openai / gemini / claude code |
| Embeddings | Openai / gemini / claude code |
| Vector db | Pgvector |
| Traduction | Deepl / google / llm |
| Speech-to-text | Whisper |
| Tests | Cursor + chatgpt / claude code |
| Documentation | Chatgpt / claude code |
| Images | Image generation / canva |
| Monitoring | Sentry |
| Analytics | Posthog |

# 22. Déroulement global du projet

Le projet sera réalisé selon une approche progressive.

Analyse

↓

Conception

↓

Ux/ui

↓

Architecture

↓

Base de données

↓

Setup technique

↓

Développement mvp

↓

Tests

↓

Sécurité

↓

Ia

↓

Optimisation

↓

Déploiement

↓

Monitoring

↓

Évolution

# 23. Étape 1 — analyse

## Objectifs

Définir précisément le produit avant d'écrire du code.

## Travaux

- Analyse du besoin ;

- Identification des utilisateurs ;

- Étude concurrentielle ;

- Définition des fonctionnalités ;

- Définition du mvp ;

- Définition des contraintes ;

- Étude juridique des contenus ;

- Définition des objectifs.

## Livrables

- Cahier des charges ;

- Personas ;

- Parcours utilisateur ;

- Liste des fonctionnalités ;

- Backlog initial.

# 24. Étape 2 — conception fonctionnelle

Les fonctionnalités seront découpées en modules.

### Module utilisateur

- Inscription ;

- Connexion ;

- Profil ;

- Favoris ;

- Historique.

### Module recherche

- Titre ;

- Artiste ;

- Paroles ;

- Recherche avancée.

### Module chansons

- Informations ;

- Paroles ;

- Langues ;

- Traductions.

### Module administration

- Utilisateurs ;

- Artistes ;

- Chansons ;

- Paroles ;

- Traductions.

## Livrable

Spécifications fonctionnelles détaillées.

# 25. Étape 3 — ux/ui

## Travaux

Créer :

- Wireframes ;

- Architecture des pages ;

- Parcours ;

- Design system ;

- Composants ;

- Responsive design.

## Pages prioritaires

- Accueil

- Recherche

- Résultats

- Fiche chanson

- Fiche artiste

- Connexion

- Favoris

- Administration

## Livrables

- Maquettes figma ;

- Prototype interactif ;

- Design system.

# 26. Étape 4 — architecture technique

Définition :

- Frontend ;

- Backend ;

- Api ;

- Base de données ;

- Authentification ;

- Recherche ;

- Stockage ;

- Ia ;

- Sécurité.

## Livrables

- Diagramme d'architecture ;

- Diagrammes uml ;

- Conventions de développement ;

- Spécifications api.

# 27. Étape 5 — conception de la base de données

Création du :

- Mcd ;

- Mld ;

- Dictionnaire de données ;

- Schéma postgresql ;

- Relations ;

- Index.

## Livrables

- Modèle de données ;

- Scripts sql ;

- Migrations.

# 28. Étape 6 — initialisation du projet

Création du repository.

Lyrics-platform/

│

├── frontend/

├── backend/

├── database/

├── docs/

├── tests/

├── docker/

└── readme.md

Configuration :

- Git ;

- Github ;

- Environnement ;

- Variables ;

- Docker ;

- Postgresql ;

- Ci/cd.

# 29. Étape 7 — développement du backend

Ordre recommandé :

### Sprint 1

- Configuration fastapi ;

- Postgresql ;

- Migrations ;

- Utilisateurs.

### Sprint 2

- Authentification ;

- Rôles ;

- Permissions.

### Sprint 3

- Artistes ;

- Albums ;

- Chansons.

### Sprint 4

- Paroles ;

- Langues ;

- Traductions.

### Sprint 5

- Recherche.

### Sprint 6

- Favoris ;

- Historique.

### Sprint 7

- Administration.

# 30. Étape 8 — développement frontend

Ordre :

Layout

↓

Accueil

↓

Recherche

↓

Résultats

↓

Fiche chanson

↓

Fiche artiste

↓

Authentification

↓

Favoris

↓

Profil

↓

Administration

Chaque fonctionnalité devra être connectée à l'api avant de passer à la suivante.

# 31. Étape 9 — intégration de la recherche

### V1

Titre

Artiste

Phrase

### V2

Full text

+

Fuzzy search

### V3

Full text

+

Fuzzy search

+

Embeddings

+

Ranking

# 32. Étape 10 — intégration de l'ia

L'ia ne devra pas être intégrée partout dès le début.

Ordre recommandé :

### Ia 1

Correction des recherches.

### Ia 2

Recherche sémantique.

### Ia 3

Traduction.

### Ia 4

Recommandations.

### Ia 5

Recherche vocale.

# 33. Étape 11 — tests

Les tests seront réalisés à plusieurs niveaux.

## Tests unitaires

Tester chaque fonction.

## Tests d'intégration

Tester les interactions entre modules.

## Tests api

Tester les endpoints.

## Tests frontend

Tester les parcours utilisateur.

## Tests de recherche

Tester :

- Fautes ;

- Synonymes ;

- Recherches partielles ;

- Résultats inexistants.

## Tests ia

Vérifier :

- Pertinence ;

- Cohérence ;

- Erreurs ;

- Hallucinations.

# 34. Étape 12 — audit de sécurité

Vérifier :

- Authentification ;

- Autorisation ;

- Sql injection ;

- Xss ;

- Csrf ;

- Idor ;

- Exposition des données ;

- Gestion des fichiers ;

- Secrets ;

- Api.

L'ia pourra assister l'audit mais ne remplacera pas les tests de sécurité réels.

# 35. Étape 13 — optimisation

Optimisation :

- Performances frontend ;

- Api ;

- Base de données ;

- Index ;

- Cache ;

- Recherche ;

- Images ;

- Appels ia.

Un système de cache pourra être introduit :

Redis

Pour :

- Résultats fréquents ;

- Sessions ;

- Données temporaires ;

- Limitation des requêtes ia.

# 36. Étape 14 — préparation au déploiement

Environnements :

Development

↓

Staging

↓

Production

Il ne faudra pas développer directement sur la production.

# 37. Étape 15 — conteneurisation

Utilisation de docker.

Services :

Frontend

Backend

Postgres

Redis

Évolution possible :

Frontend

Backend

Postgres

Redis

Search

Ai-service

Monitoring

# 38. Étape 16 — ci/cd

Github actions pourra automatiser :

Git push

↓

Tests

↓

Lint

↓

Build

↓

Security scan

↓

Deploy

# 39. Étape 17 — déploiement

## Frontend

Possibilité :

Vercel

## Backend

Possibilité :

Railway / render / vps

## Base de données

Postgresql managé ou vps.

## Domaine

Exemple :

Www.nomduservice.com

## Sécurité

- Https ;

- Certificats ssl ;

- Variables secrètes ;

- Sauvegardes.

# 40. Étape 18 — monitoring

Après le lancement :

### Sentry

Détection des erreurs.

### Posthog

Analyse comportementale.

### Monitoring serveur

Surveillance :

- Cpu ;

- Ram ;

- Stockage ;

- Temps de réponse ;

- Erreurs api.

# 41. Étape 19 — lancement

Le lancement devra être progressif.

## Phase alpha

Équipe interne.

## Phase beta

Petit groupe d'utilisateurs.

## Phase release candidate

Tests complets.

## Production

Ouverture publique.

# 42. Étape 20 — amélioration continue

Après lancement, les données permettront de déterminer les priorités.

Exemple :

1000 recherches

↓

150 sans résultat

↓

Analyse des requêtes

↓

Ajout de contenus

↓

Amélioration moteur

La plateforme devra donc apprendre de son utilisation.

# 43. Roadmap

## Phase 0 — préparation

Analyse + cahier des charges + conception

## Phase 1 — mvp

Recherche + chansons + paroles + utilisateurs

## Phase 2 — expérience utilisateur

Favoris + historique + mode sombre + responsive avancé

## Phase 3 — intelligence

Recherche sémantique + traduction + recommandations

## Phase 4 — communauté

Artistes + contributions + playlists

## Phase 5 — mobile

Android + ios

## Phase 6 — intelligence avancée

Voix + recherche audio + recommandations avancées

# 44. Stratégie de développement avec l'ia

L'ia devra être utilisée comme assistant de développement, et non comme développeur autonome.

Chaque fonctionnalité suivra le cycle :

Spécification

↓

Prompt ia

↓

Proposition

↓

Développement

↓

Relecture humaine

↓

Tests

↓

Validation

↓

Git commit

Aucune fonctionnalité ne devra être considérée comme terminée uniquement parce que l'ia a généré le code.

# 45. Organisation des agents ia

Le projet pourra être organisé autour de plusieurs rôles.

### Agent product manager

Responsable :

- Besoins ;

- Backlog ;

- Priorités.

### Agent architecte

Responsable :

- Architecture ;

- Base de données ;

- Api.

### Agent ui/ux

Responsable :

- Design ;

- Expérience utilisateur.

### Agent backend

Responsable :

- Api ;

- Logique métier.

### Agent frontend

Responsable :

- Interface.

### Agent ia

Responsable :

- Recherche sémantique ;

- Traduction ;

- Recommandations.

### Agent qa

Responsable :

- Tests ;

- Qualité.

### Agent security

Responsable :

- Sécurité.

### Agent devops

Responsable :

- Docker ;

- Ci/cd ;

- Déploiement.

# 46. Règle de gouvernance de l'ia

Pour éviter qu'une ia modifie une partie du projet et casse une autre partie, chaque agent devra recevoir :

- Le contexte du projet ;

- L'architecture actuelle ;

- Les conventions ;

- Les contraintes ;

- Les fichiers concernés ;

- Les fonctionnalités déjà implémentées.

Avant toute modification importante :

L'ia doit expliquer ce qu'elle prévoit de modifier.

Après modification :

Tests obligatoires.

# 47. Gestion du code source

Le projet sera géré avec git.

Branches recommandées :

Main

Develop

Feature/*

Bugfix/*

Exemple :

Feature/search

Feature/authentication

Feature/favorites

Feature/ai-search

Chaque fonctionnalité devra faire l'objet d'un commit clair.

# 48. Documentation

Le projet devra maintenir :

Docs/

│

├── cahier-des-charges.md

├── schema-directeur.md

├── architecture.md

├── database.md

├── api.md

├── security.md

├── deployment.md

├── ai.md

└── user-guide.md

# 49. Risques du projet

## Risque 1 — droits d'auteur

Risque majeur concernant les paroles.

### Solution

Mettre en place une stratégie de contenus autorisés et des partenariats.

## Risque 2 — hallucination ia

L'ia peut générer des paroles incorrectes.

### Solution

Ne jamais considérer l'ia comme source automatique de vérité pour les paroles.

## Risque 3 — coût des api ia

Les recherches et traductions peuvent générer des coûts.

### Solution

- Cache ;

- Limitation ;

- Modèles adaptés ;

- Traitement uniquement lorsque nécessaire.

## Risque 4 — qualité des recherches

Les recherches peuvent retourner des résultats incorrects.

### Solution

Combiner :

- Recherche exacte ;

- Full text ;

- Fuzzy search ;

- Recherche sémantique.

## Risque 5 — croissance de la base

Une grande quantité de chansons peut rendre les recherches plus complexes.

### Solution

Indexation et moteur de recherche adapté.

# 50. Indicateurs de succès

Les kpi principaux seront :

- Nombre d'utilisateurs ;

- Nombre de recherches ;

- Taux de recherches réussies ;

- Taux de recherches sans résultat ;

- Nombre de chansons consultées ;

- Nombre de favoris ;

- Temps moyen de consultation ;

- Nombre de traductions utilisées ;

- Nombre d'artistes présents ;

- Taux de rétention.

# 51. Vision à long terme

À terme, le projet pourra évoluer vers une véritable plateforme musicale chrétienne.

plateforme

│

┌─────────────┼─────────────┐

│             │             │

▼             ▼             ▼

lyrics        artistes      églises

│             │             │

▼             ▼             ▼

traduction      profils       mode église

│             │             │

└─────────────┼─────────────┘

▼

intelligence

artificielle

│

┌────────────┼────────────┐

▼            ▼            ▼

recherche      voix       recommandation

L'ambition finale sera de créer une plateforme où les utilisateurs peuvent :

Chercher → trouver → comprendre → écouter → sauvegarder → partager → découvrir.

# 52. Conclusion

Le schéma directeur définit une stratégie progressive pour construire une plateforme de paroles de chants chrétiens moderne et évolutive.

Le choix architectural recommandé est :

Next.js + react + tailwind + fastapi + postgresql + redis + pgvector + docker + github actions

Avec une couche ia progressivement construite autour de :

Llm + embeddings + recherche sémantique + traduction + reconnaissance vocale.

Le développement devra commencer par un mvp volontairement simple avant d'intégrer les fonctionnalités d'intelligence artificielle avancées.

La priorité absolue est de construire une base technique solide et une excellente expérience de recherche.

L'ia sera utilisée à deux niveaux :

- Pour accélérer et améliorer le développement ;

- Pour rendre la plateforme progressivement intelligente.

La stratégie globale est donc :

Construire simple → valider → mesurer → améliorer → intégrer l'ia → évoluer vers une plateforme complète.